Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Víctor Mendoza, Fabian Quezada, Vania Gonzalez |
| --- | --- |
| Rut | 20.204.832-3(VG) / 20.177.457-8(FQ) / 19.276.992-2(VM) |
| Carrera | Ingeniería informática |
| Sede | Duoc UC Padre Alonso de Ovalle |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | DocuMatch: sistema de comparación automatizada de documentos de compra y despacho |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | - Análisis y levantamiento de requerimientos informáticos. - Desarrollo e implementación de soluciones de software. - Gestión y administración de bases de datos. - Procesamiento y transformación de datos. - Integración de servicios y componentes tecnológicos. - Pruebas, certificación y aseguramiento de la calidad del software. - Seguridad de aplicaciones y protección de la información. - Gestión de proyectos informáticos. |
| Competencias | - Ofrecer propuestas de solución informática analizando de forma integral los procesos de acuerdo con los requerimientos de la organización. - Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. - Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización, de acuerdo con un diseño definido y escalable en el tiempo. - Programar consultas o rutinas para manipular información de una base de datos de acuerdo con los requerimientos de la organización. - Construir programas y rutinas de variada complejidad para dar solución a requerimientos de la organización, utilizando tecnologías de mercado y buenas prácticas de codificación. - Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos, utilizando buenas prácticas definidas por la industria. - Construir el modelo arquitectónico de una solución sistémica que soporte los procesos de negocio, de acuerdo con los requerimientos de la organización y los estándares de la industria. - Implementar soluciones sistémicas integrales para automatizar u optimizar procesos de negocio de acuerdo con las necesidades de la organización. - Resolver las vulnerabilidades sistémicas para asegurar que el software construido cumpla las normas de seguridad exigidas por la industria. - Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo con los requerimientos de la organización. - Desarrollar la transformación de grandes volúmenes de datos para obtener información y conocimiento de la organización, con el fin de apoyar la toma de decisiones y mejorar los procesos de negocio. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | En distintos procesos de compra, recepción y despacho de productos pueden producirse diferencias entre las cantidades indicadas en las órdenes de compra y las cantidades registradas en las órdenes o documentos de despacho. Esta situación puede provocar que una empresa pague por una cantidad determinada de productos y reciba una cantidad inferior a la acordada. Por ejemplo, una organización puede comprar y pagar 100 cajas de televisores, pero recibir o registrar únicamente 90 unidades en el documento de despacho. La diferencia de 10 unidades debe ser detectada, informada e investigada para evitar pérdidas económicas y errores en el control de inventario. Actualmente, esta revisión puede realizarse manualmente, comparando la información contenida en órdenes de compra, guías de despacho, facturas u otros documentos asociados. Este procedimiento puede ser lento y estar expuesto a errores humanos, omisiones y pérdida de información, especialmente cuando existe un gran volumen de documentos. El proyecto se situaría en el contexto de empresas dedicadas a la compra, venta, distribución, logística o almacenamiento de productos, tanto en Chile como en otros mercados que utilicen documentación comercial y de despacho. La solución estaría dirigida principalmente a las áreas de abastecimiento, logística, recepción, bodega, administración, auditoría y control de inventario. El aporte de valor del proyecto consiste en automatizar parte del proceso de revisión documental mediante el reconocimiento y comparación de información. El sistema permitiría identificar cantidades, relacionar documentos y generar alertas cuando existan diferencias. De esta manera, se busca reducir el tiempo de revisión, disminuir errores humanos, facilitar la trazabilidad de las operaciones y apoyar la toma de decisiones de la organización. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El objetivo del proyecto es desarrollar un prototipo de software capaz de analizar órdenes de compra y documentos de despacho, identificar automáticamente las cantidades de productos registradas y compararlas entre sí. La solución considerará la carga de documentos digitales, como imágenes o archivos PDF. Posteriormente, utilizará técnicas de reconocimiento óptico de caracteres —OCR— para extraer información relevante, como números de documento, códigos o nombres de productos y cantidades. Luego, el sistema realizará un proceso de comparación o match entre la orden de compra y el documento de despacho. Cuando se detecte una diferencia, el sistema generará un reporte de incongruencia que indique, como mínimo: - Cantidad solicitada o comprada. - Cantidad registrada como despachada. - Diferencia entre ambas cantidades. - Producto asociado. - Documentos utilizados en la comparación. - Fecha de revisión. - Estado de la incongruencia. El proyecto se desarrollará inicialmente como un prototipo funcional, considerando documentos de prueba y un conjunto acotado de productos. Esto permitirá validar el funcionamiento de la solución antes de una eventual implementación en un entorno productivo. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto se relaciona directamente con el perfil de egreso de Ingeniería Informática, ya que requiere analizar una problemática organizacional y diseñar una solución tecnológica orientada a mejorar un proceso de negocio. En primer lugar, será necesario analizar el proceso actual de compra, despacho y recepción, identificando sus actores, documentos, datos y puntos críticos. A partir de este análisis se definirán los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. También será necesario diseñar e implementar una solución de software que permita cargar documentos, extraer información, comparar datos y generar reportes. Para ello, el equipo deberá construir programas y rutinas utilizando buenas prácticas de codificación, además de definir una arquitectura que integre la interfaz de usuario, el procesamiento documental, la lógica de comparación y la base de datos. La competencia relacionada con los modelos de datos será necesaria para almacenar usuarios, documentos, productos, cantidades, resultados de comparación e incongruencias detectadas. Asimismo, se utilizarán consultas y rutinas para registrar, modificar, consultar y reportar la información. El proyecto también requerirá realizar pruebas funcionales, de integración y de validación de resultados, con el propósito de comprobar que el sistema reconozca correctamente la información y detecte las diferencias esperadas. Además, se deberán considerar aspectos de seguridad, como el control de acceso, la protección de los documentos cargados y la confidencialidad de la información comercial. Finalmente, la solución permitirá transformar datos extraídos desde documentos en información útil para la organización. Los reportes generados podrán apoyar la toma de decisiones, la revisión de proveedores, el control de inventario y la mejora de los procesos logísticos. Estas actividades se relacionan con las competencias del perfil de egreso proporcionado para la carrera. |
| Relación con los intereses profesionales | El proyecto se relaciona con intereses profesionales vinculados al desarrollo de software, la automatización de procesos, la inteligencia artificial, el procesamiento de documentos y la gestión de datos. La propuesta permite aplicar conocimientos de programación, bases de datos, análisis de requerimientos, diseño de sistemas, reconocimiento de información y generación de reportes. También ofrece la posibilidad de trabajar con una problemática cercana al mundo laboral, en la que una solución informática puede disminuir tareas manuales y mejorar la eficiencia de una organización. El desarrollo del proyecto contribuirá a fortalecer las capacidades profesionales del equipo en las siguientes áreas: - Análisis de problemas reales de una organización. - Diseño de soluciones informáticas. - Desarrollo de aplicaciones. - Integración de tecnologías de reconocimiento de texto. - Gestión y almacenamiento de información. - Automatización de procesos. - Trabajo colaborativo y distribución de responsabilidades. - Pruebas y validación de software. - Documentación y presentación de resultados. Además, permitirá comprender que una solución informática no se limita a programar, sino que debe responder a una necesidad concreta, ser utilizable por sus usuarios y aportar valor a un proceso de negocio. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es factible de desarrollar durante el semestre, ya que se plantea como un prototipo acotado y se puede trabajar con documentos de prueba previamente preparados. No es necesario implementar inicialmente una solución empresarial completa, sino validar el flujo principal: cargar documentos, extraer información, comparar cantidades y generar un reporte de diferencias. La duración del semestre permitirá organizar el trabajo en etapas progresivas, comenzando con el levantamiento de requerimientos y el diseño de la solución, continuando con el desarrollo y finalizando con las pruebas y la presentación del prototipo. Los principales materiales y recursos requeridos son: - Computadores para el desarrollo. - Entorno de programación. - Sistema gestor de bases de datos. - Documentos de prueba en formato PDF o imagen. - Herramientas de reconocimiento óptico de caracteres. - Repositorio para el control de versiones. - Herramientas de modelamiento y documentación. - Plataforma para realizar pruebas y registrar resultados. Entre los factores externos que facilitan el desarrollo se encuentran la disponibilidad de herramientas de software, el acceso a tecnologías de código abierto, la posibilidad de utilizar documentos simulados y la distribución de tareas entre los integrantes del equipo. Entre las posibles dificultades se encuentran la baja calidad de algunas imágenes, documentos con formatos diferentes, errores en el reconocimiento de caracteres, falta de tiempo y limitaciones técnicas de las herramientas utilizadas. Para enfrentar estos riesgos, se utilizarán documentos con distintos niveles de calidad, se establecerán formatos de entrada acotados, se realizarán validaciones manuales de los datos extraídos y se priorizarán las funcionalidades esenciales del prototipo. En caso de que el reconocimiento automático no sea completamente preciso, el sistema podrá incorporar una etapa de revisión o confirmación manual antes de realizar la comparación definitiva. De esta forma, el prototipo continuará siendo útil y permitirá demostrar el flujo completo del proceso. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar un prototipo de software capaz de analizar y comparar órdenes de compra con documentos de despacho, identificando diferencias en las cantidades de productos y generando reportes de incongruencia para apoyar el control de los procesos de compra, despacho y recepción. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Analizar el proceso de revisión de órdenes de compra y documentos de despacho, identificando sus principales necesidades y puntos críticos. - Definir los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. - Diseñar una arquitectura de software que integre la carga de documentos, el reconocimiento de información, la comparación de datos y la generación de reportes. - Diseñar una base de datos para almacenar documentos, productos, cantidades, resultados de comparación e incongruencias. - Implementar un módulo para cargar documentos en formato PDF o imagen. - Integrar o desarrollar un mecanismo de reconocimiento óptico de caracteres para extraer información relevante desde los documentos. - Implementar la comparación entre las cantidades indicadas en la orden de compra y las cantidades registradas en el documento de despacho. - Generar reportes que indiquen los productos con diferencias y las cantidades involucradas. - Implementar controles básicos de acceso y protección de la información almacenada. - Ejecutar pruebas funcionales, de integración y de validación utilizando documentos de prueba. - Documentar la solución, sus resultados, limitaciones y posibles mejoras futuras. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Para abordar la problemática de discrepancias documentales en el proyecto DocuMatch, se utilizará una metodología ágil apoyada en el método y tablero Canvas para planificar, priorizar y monitorear iterativamente el flujo de trabajo en sus etapas de análisis, desarrollo modular (carga, OCR y comparación) y pruebas funcionales. En cuanto a la organización del equipo, las responsabilidades se distribuyen de forma colaborativa: Víctor Mendoza asume el liderazgo técnico a cargo del diseño de arquitectura, base de datos y la mayor parte del desarrollo del software; Vania González participa en el desarrollo de componentes específicos de la aplicación y colabora en la elaboración de la documentación y pruebas del sistema; y Fabián Quezada, junto con Vania, lidera la gestión documental, el registro de evidencias, el seguimiento del plan de trabajo en Canvas y la redacción de los informes del proyecto.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documento de análisis y requerimientos | Descripción del proceso de compra y despacho, actores, alcance, requerimientos funcionales y no funcionales y criterios de aceptación. | Demuestra el análisis de la problemática y permite verificar que la solución responde a las necesidades identificadas. |
| Avance | Diseño de arquitectura, datos e interfaz | Diagramas de componentes y flujo documental, modelo de datos y bocetos de carga, revisión y resultados de comparación. | Evidencia las decisiones de diseño y la integración prevista entre interfaz, OCR, comparación y persistencia. |
| Avance | Prototipo parcial y evaluación del OCR | Demostración de carga de PDF o imagen y extracción de campos; documentos de prueba, capturas y registro de errores frente a datos verificados manualmente. | Permite evaluar la factibilidad técnica y reconocer limitaciones de formatos y calidad documental. |
| Avance | Informe de avance y seguimiento | Resumen del trabajo realizado, versiones del código, registro del tablero Canvas, tareas por integrante, riesgos y ajustes de planificación. | Acredita el progreso del proyecto, la colaboración y la trazabilidad de las decisiones. |
| Final | Prototipo funcional integrado | Código versionado y demostración del flujo de carga, extracción, revisión manual, comparación, reporte y consulta de resultados, con controles básicos de acceso. | Demuestra la implementación de la solución y el cumplimiento del objetivo general dentro del alcance del prototipo. |
| Final | Reportes de incongruencias y conjunto de prueba | Documentos simulados y reportes de casos sin diferencias, faltantes, excedentes y productos no relacionados; identificación del producto, cantidades, diferencia, documentos, fecha y estado. | Permite comprobar la detección de diferencias y la trazabilidad de los resultados sin utilizar información comercial confidencial. |
| Final | Informe de pruebas y validación | Casos funcionales, de integración y acceso; resultados esperados y obtenidos, defectos, correcciones y evaluación de campos extraídos correctamente respecto de la referencia manual. | Acredita la calidad de la solución y documenta sus resultados y limitaciones sin asumir una precisión no comprobada. |
| Final | Documentación final y presentación | Informe final, manual de usuario, instrucciones de instalación, conclusiones, limitaciones, mejoras futuras y material de presentación. | Facilita la evaluación, reproducción y utilización del prototipo y comunica el aporte del proyecto. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Analizar procesos y proponer soluciones informáticas | 1. Análisis del proceso y alcance | Identificar actores, documentos, puntos críticos y límites del prototipo. | Documentos simulados, computador y editor de documentos | 2 semanas (S1–S2) | Fabián Quezada y Vania González; apoyo: Víctor Mendoza | Usar casos simulados si no se dispone de documentación empresarial. |
| Analizar requerimientos y gestionar proyectos informáticos | 2. Requerimientos y planificación | Definir requerimientos, criterios de aceptación, riesgos y prioridades en Canvas. | Tablero Canvas, plantilla APT y repositorio | 3 semanas (S2–S4) | Fabián Quezada y Vania González; validación técnica: Víctor Mendoza | Validar alcance y evidencias con el docente; priorizar funciones esenciales. |
| Construir arquitectura y modelos de datos | 3. Diseño de arquitectura y base de datos | Diseñar componentes, flujo de datos y almacenamiento de documentos, productos e incongruencias. | Herramienta de diagramación, gestor de base de datos y repositorio | 2 semanas (S3–S4) | Víctor Mendoza; apoyo: Vania González | Mantener un diseño acotado al prototipo y compatible con el OCR seleccionado. |
| Desarrollar software e implementar soluciones integrales | 4. Preparación del entorno e interfaz | Configurar repositorio y entorno; implementar navegación y vistas de carga, revisión y resultados. | Computadores, entorno de programación y herramientas de interfaz | 2 semanas (S5–S6) | Víctor Mendoza y Vania González | Definir convenciones de código e integración entre componentes. |
| Construir programas y rutinas de procesamiento | 5. Carga y almacenamiento de documentos | Implementar carga de PDF e imágenes, validación de entradas y registro de documentos. | Bibliotecas de archivos, base de datos y documentos simulados | 2 semanas (S6–S7) | Víctor Mendoza; apoyo: Vania González | Acotar formatos y tamaño de archivos; registrar errores de carga. |
| Transformar datos y construir rutinas de procesamiento | 6. OCR y revisión de datos | Extraer número de documento, producto y cantidades; permitir revisión y corrección manual antes de comparar. | Herramienta OCR, documentos de distintas calidades y datos de referencia | 4 semanas (S7–S10) | Víctor Mendoza y Vania González | Riesgo de errores de lectura; evaluar resultados contra una referencia manual. |
| Programar consultas y rutinas; automatizar procesos | 7. Comparación y registro de diferencias | Relacionar productos y documentos, comparar cantidades y guardar resultados e incongruencias. | Entorno de programación, base de datos y casos de prueba | 3 semanas (S9–S11) | Víctor Mendoza; apoyo: Vania González | Definir la diferencia como cantidad comprada menos despachada y revisar productos no relacionados. |
| Implementar soluciones y manipular información | 8. Reportes y consulta de resultados | Mostrar producto, cantidades, diferencia, documentos, fecha y estado; permitir consulta de revisiones. | Componentes de interfaz, base de datos y datos de prueba | 2 semanas (S11–S12) | Vania González y Víctor Mendoza | Conservar trazabilidad entre cada resultado y los documentos originales. |
| Resolver vulnerabilidades y proteger información | 9. Controles básicos de seguridad | Implementar acceso autenticado, restricciones de consulta y validaciones de archivos y entradas. | Herramientas de autenticación y pruebas de acceso | 8 semanas (S6–S13) | Víctor Mendoza; pruebas: Vania González | Actividad transversal; no incorporar datos confidenciales en el conjunto de prueba. |
| Gestionar proyectos y documentar resultados | 10. Informe y demostración de avance | Consolidar requerimientos, diseños, prototipo parcial, evidencias y estado del tablero Canvas. | Editor de documentos, capturas, repositorio y tablero Canvas | 2 semanas (S9–S10) | Fabián Quezada y Vania González; demostración: Víctor Mendoza | Hito propuesto en S10, sujeto al calendario definido por el docente. |
| Realizar pruebas de certificación de productos y procesos | 11. Pruebas integradas y correcciones | Ejecutar casos sin diferencias, con faltantes, excedentes y errores de OCR; registrar resultados y corregir defectos. | Matriz de pruebas, documentos simulados y prototipo | 4 semanas (S13–S16) | Vania González y Fabián Quezada; correcciones: Víctor Mendoza | Registrar esperado/obtenido; priorizar defectos que bloqueen el flujo completo. |
| Gestionar proyectos y documentar soluciones informáticas | 12. Documentación e informe final | Preparar manuales, instrucciones de instalación, resultados, limitaciones y conclusiones. | Editor de documentos, evidencias y repositorio | 4 semanas (S15–S18) | Fabián Quezada y Vania González; revisión técnica: Víctor Mendoza | Actualizar la documentación con la versión final del prototipo. |
| Implementar soluciones y comunicar resultados | 13. Entrega y presentación final | Preparar versión final, demostración y exposición; verificar que el flujo pueda reproducirse. | Prototipo, documentos de demostración y presentación | 2 semanas (S17–S18) | Víctor Mendoza, Vania González y Fabián Quezada | Hito propuesto en S18; ajustar a la fecha de entrega académica. |
| Gestionar proyectos informáticos | 14. Seguimiento y registro de evidencias | Actualizar Canvas, registrar acuerdos, respaldar evidencias y revisar semanalmente tareas y riesgos. | Tablero Canvas, repositorio y carpeta compartida | 18 semanas (S1–S18) | Fabián Quezada y Vania González; participación: Víctor Mendoza | Actividad transversal; dejar identificadas las contribuciones de cada integrante. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| 1. Análisis del proceso y alcance | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Requerimientos y planificación |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Diseño de arquitectura y base de datos |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Preparación del entorno e interfaz |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Carga y almacenamiento de documentos |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. OCR y revisión de datos |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Comparación y registro de diferencias |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Reportes y consulta de resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Controles básicos de seguridad |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 10. Informe y demostración de avance |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Pruebas integradas y correcciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |
| 12. Documentación e informe final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  | X | X |
| 13. Entrega y presentación final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
| 14. Seguimiento y registro de evidencias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.